AI辅助开发周工作文档

主讲教师批量导入与教学数据功能完善

| 项目 | OBE 教学质量监测与评价平台 |
| --- | --- |
| 课程 | 开源软件通识 |
| 成员 | qjk / GitHub: godkunzzz3 |
| 统计周期 | 2026 年 6 月 8 日 - 2026 年 6 月 15 日 |
| 代码仓库 | github.com/iconle/kaiyuan_soft |

# 一、本周工作概览

本周围绕教学数据导出、课程达成度计算、PDF 中文显示以及主讲教师批量导入功能开展开发。所有列入本周记录的 Issue 均有对应 Git 提交和 Pull Request，可通过仓库历史追溯。

| 9 项 Issue 完成 | 7 个 PR 合并 | 13 个 PR #114 变更文件 | 1112 行 PR #114 新增代码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 二、任务完成情况

| Issue | 任务 | 完成内容 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| #74 | 专业负责人宏观看板补充 | 完善专业负责人宏观看板，并区分不同角色的看板入口。 | PR #88 已合并 |
| #78 | 主讲教师课程报表导出 | 补全 PDF 内容，修正课程 Excel 数据结构与指标点编号。 | PR #89 已合并 |
| 配置修复 | 后端 MVC 测试配置 | 拆分 Mapper 扫描配置并修复控制器测试依赖。 | PR #90 已合并 |
| #76 | 教务管理员 Excel 导出 | 修正 Axios 下载请求中 responseType 参数位置。 | PR #91 已合并 |
| #51 | 个人完成度计算 | 补全个人完成度计算、展示及导出相关功能。 | PR #92 已合并 |
| #94 | 主讲教师 PDF 中文乱码 | 修正 PDF 字体与中文渲染处理，避免导出内容乱码。 | PR #108 已合并 |
| #95/#100/#101/#102 | 主讲教师批量导入 | 新增课程目标、考核点、题目和成绩的模板下载、批量导入及错误校验。 | PR #114 已合并 |

# 三、重点成果：主讲教师批量导入

本周后半段将四个相关 Issue 集中到分支 qjk_95_100_101_102 开发，并通过一个 PR 统一提交。该方式减少了重复接口设计，也便于统一模板规范、错误信息和测试策略。

| 模块 | 实现内容 | 关键校验 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标 | 下载标准模板；批量导入课程目标；自动创建缺失的课程大纲。 | 严格校验表头、编号、内容和重复项 |
| 考核点 | 下载模板；导入考核点及其课程目标绑定关系。 | 校验权重范围、目标引用及总权重 |
| 考核题目 | 下载模板；按考核点导入题目和目标绑定。 | 校验题号、分值、重复项及总分 |
| 成绩 | 新增前端导入入口；加强既有 Excel 解析服务。 | 校验学生、模板表头、满分和分值范围 |

# 四、技术实现与工程质量

后端新增统一导入服务，使用事务保证“全部校验通过后再写入数据库”，避免部分导入。

Excel 模板包含固定表头和填写说明，业务数据工作表不预置示例数据，降低误导风险。

错误信息按行聚合，一次返回多个问题，提示用户具体行号、字段和修改方向。

前端统一限制 .xlsx 文件，并对后端返回的错误内容进行安全转义后展示。

新增服务层单元测试，覆盖模板表头、非法表头、正常导入及成绩模板不匹配场景。

# 五、AI 辅助开发过程

| 阶段 | 具体工作 |
| --- | --- |
| 1. 需求分析 | 读取 Issue 描述与讨论，识别模板一致性、严格匹配和可操作错误提示等验收要求。 |
| 2. 代码检索 | 检索现有 Controller、Service、Mapper 和 Vue 页面，优先复用项目既有结构。 |
| 3. 方案设计 | 将四类导入抽象为模板生成、文件解析、批量校验、事务写入和结果提示五个阶段。 |
| 4. 编码实现 | AI 辅助定位调用链、生成局部代码和测试骨架，由开发者审核业务约束与最终修改。 |
| 5. 验证提交 | 运行后端测试、前端构建和差异检查；按 qjk_问题编号 规范推送并创建 PR。 |

# 六、测试与提交记录

| 验证项 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 后端自动测试 | mvn.cmd -q test | 通过 |
| 前端生产构建 | npm.cmd run build | 通过 |
| 代码差异检查 | git diff --check | 通过 |
| 统一 PR | PR #114，2 个提交、13 个变更文件 | 2026-06-15 已合并 |
| 关联 Issue | #95、#100、#101、#102 | 已关闭 |

相关链接：PR #114

Issue #95

Issue #100

Issue #101

Issue #102

# 七、问题处理与经验总结

批量导入不能只校验文件是否可读，还必须检查表头、业务引用、重复数据和数值边界。

多个相邻需求集中开发时，应共享校验和错误处理规则，但仍保留清晰的模块接口。

导出乱码问题说明跨平台字体不能依赖默认环境，应显式配置支持中文的字体资源。

提交前同时执行测试、构建和差异检查，能够提前发现后端回归、前端编译及格式问题。

AI 适合加速代码检索、重复实现和测试补充，但需求解释、业务边界与最终验收仍需人工负责。

# 八、下周计划

根据组长审核和实际使用反馈，继续补充批量导入的边界场景测试。

核对不同角色页面中的按钮权限和导入入口，避免越权或入口缺失。

整理本阶段开发文档与演示数据，为课程项目验收和汇报做准备。

文档生成日期：2026 年 6 月 15 日